

PlaN VAN AANPAK

Arijana Halilovic



15 mei 2017

aLFA-COLLEGE

1C

Inleiding

Het Alfa-college is een school in Groningen met veel verschillende opleidingen. In opdracht van Johan Koster moeten de ICT-klassen die applicatieontwikkeling doen, een werkend forum maken. Omdat het een solo project is, zal dit project enkel worden uitgevoerd door Arijana Halilovic.

Omdat een forum maken veel werk is, zijn er natuurlijk ook veel stappen om te volgen. Hierdoor ook dit document; het plan van aanpak. Hierin zal ik beschrijven hoe ik te werk ga en hoe ik dit project ga aanpakken.

Wat u allemaal in dit plan van aanpak kunt lezen is de doelstelling en de omschrijving daarvan. Er zal wat informatie over de projectleider in te vinden zijn. Ook kunt u lezen wat dit project allemaal inhoudt en wat de benodigdheden zijn om het project goed uit te kunnen voeren. Ten slotte komt ook de mijlpalenplanning in dit plan van aanpak te staan.

Projectomschrijving

De doelstelling van dit project is om een goed werkend forum te maken met o.a. de bijbehorende categorieën, onderwerpen, en pagina’s.

In het forum moet het mogelijk zijn vragen te stellen, te reageren op anderen, je eigen account aan te kunnen maken en in te loggen. Ook moet je je eigen onderwerp aan kunnen snijden op de site.

Projectleider

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naam** | **E-mailadres** | **Telefoonnr.** | **Functie** |
| Arijana Halilovic | Hali5463@student.alfa-college.nl | 0652284192 | Student ICT |

Planning

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Week*** | ***Activiteiten*** | ***Mijlpalen & Producten*** |
| *ma 8-5 t/m vr 12-5* | START PvA – ma 8-5  EIND PvA – di 9-5  START FO – wo 10-5 | di 9-5 - PvA |
| *ma 15-5 t/m vr 19-5* | EIND FO – di 16-5  START TO – wo 17-5  EIND TO – zo 21-5 | di 16-5 – FO  zo 21-5 – TO |
| *ma 22-5 t/m vr 26-5* | BOUWEN database – ma 22-5  Database vullen met testgegevens – ma 22-5  BOUWEN User Interface – di 23-5 | ma 22-5 – DB |
| *ma 29-5 t/m vr 2-6* | EIND BOUWEN User Interface – di 30-5  START REALISATIE in PHP – wo 31-5 | di 30-5 - UI |
| *ma 5-6 t/m vr 9-6* | Maandag vrij  Realisatie in PHP (details aanbrengen) |  |
| *ma 12-6 t/m vr 16-6* | Realisatie in PHP (details aanbrengen) |  |
| *ma 19-6 t/m vr 23-6* | Realisatie in PHP (details aanbrengen) |  |
| *ma 26-6 t/m 30-6* | Laatste lesweek  Realisatie in PHP (details aanbrengen) |  |

Benodigdheden

Omdat het forum een digitaal project is, is het ook van belang om gebruik te maken van sommige programma’s en hulpmiddelen zoals o.a.;

* Jetbrains PhpStorm
* Justinmind Prototyper
* Google (informatie opzoeken)
* Word
* Apache
* MySQL